

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | * *Diseño de Arquitectura Cloud* * *Se ha realizado Estructura Front con 6 vistas, consideradas dentro de las relevantes* * *Se ha creado la estructura básica de la DB en GCP* * *Se ha creado la estructura base del back* * *Uso de herramientas ágiles* * *Indicadores económicos* |
| --- | --- |
| Objetivos | *Sin ajustes Opcional en caso de ajuste* |
| Metodología | *Sin ajustes Opcional en caso de ajuste* |
| Evidencias de avance | * *Diseño de la arquitectura Cloud, específicamente en GCP* * *Evidencia de DB en GCP* * *Vistas esenciales a modo de prototipo* * *Indicadores económicos* |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| **Crear la estructura básica de la DB en GCP** | *Cuenta de GCP, Documentación de MongoDB* |  | **Planificado: 10 horas. Real: 15 horas** |  | *La configuración inicial de permisos en GCP tomó más tiempo de lo previsto.* | *Completado* | *Se ajustó el tiempo final de la tarea y se movió el inicio de la siguiente tarea 1 día.* |
| **Desarrollo de las 6 vistas del Front** | *Visual Studio Code, React, Figma* |  | **Planificado: 40 horas q** |  | *El diseño de componentes reutilizables ha facilitado el avance.* | *En curso* | *Sin ajustes por ahora.* |
| **Conectar Back con la DB** | *Código del Back, API de la DB* |  | **Planificado: 20 horas** |  | *Aún no hemos empezado esta tarea.* | *No iniciado* | *Ninguno.* |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  El principal factor que ha facilitado nuestro trabajo es la utilización de las herramientas desarrolladas para la gestión del trabajo y el apoyo mutuo entre compañeros, estos dos factores hacen que el trabajo sea armonioso y dinámico.   *Si debemos nombrar lo que nos dificulta el desarrollo del plan de trabajo es la falta de tiempo para el mejor desarrollo del proyecto, considerando la carga diaria, lo que eventualmente podría retrasar el flujo de trabajo.* |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  *Hasta el momento no hemos eliminado ninguna actividad, pero sí hemos tenido que ajustar los tiempos de la mayoría de las tareas para poder cumplir con las tareas propuestas* |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  *Creemos que en este punto y por la complejidad de la tarea ya deberíamos tener la base de datos consolidada, no es que no tengamos nada, pero podría estar mejor desarrollada*  *Otra funcionalidad que ya deberíamos tener más menos avanzada también debido a su complejidad es el desarrollo del chatbot* |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)