|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  E cumplido varias actividades en los tiempos definidos y otras se han retrasado, dentro de los factores que han facilitado son el conocer ciertas herramientas y frameworks que nos permiten avanzar de buena manera.  Factores que me han dificultado el avance son netamente laborales (horarios de salida y tiempo de movilización) lo que hace que sea un poco mas complicado el compartir o solicitar cosas a mis compañeros o ellos a mi, debido a eso debo avanzar tarde en la noche y de repente debemos dejar actividades para el día siguiente si nos encontramos con algún bloqueo. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Principalmente mi manera de enfrentar las dificultades es avanzar mas tiempo durante la noche, planificar, refinar y coordinar con mis compañeros durante el día, cuando la carga laboral y la tarea a realizar lo permite. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Lo evaluó bien, aunque podría mejorar, ya que de vez en cuando me salgo de mi planificación para poder cumplir con la planificación del grupo o de repente investigo mas de lo necesario aun que es útil de vez en cuando retrasa el trabajo.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Inquietudes personalmente no me quedan, las preguntas a mis pares se resuelven en medida que aparecen, gracias a la buena comunicación que mantenemos, en caso de dudas con el docente siempre las resolvemos en clases en caso de llegar con ellas, tiene una muy buena disposición en aportar con sus consejos.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Considero que las actividades tal y como están bien distribuidas, y si aparecen nuevas actividades se asignan en base a quien pueda tomarla, para no sobrecargar a uno solo con muchas actividades a realizar. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Como grupo siento que nos complementamos super bien, siempre estamos dispuestos a ayudarnos y resolver dudas, Como mejora actualmente no se me encuentra ninguna ya que los retrasos netamente son externos a los nuestros |